|  | Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Ляховичского района на 2025 год (утвержден решением Ляховичского райисполкома от 21.01.2025 №63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м² | Ввод площади в текущем году, м² | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 925 | 925 | ноя.24 | май.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 902 | 902 | мар.25 | июн.25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Минская в г.Ляховичи" | 591 | 591 | апр.25 | сен.25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | "Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Орловского в г.Ляховичи" | 2 106 | 2 106 | мар.25 | июн.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Солнечная в д. Дарево-Чиж Ляховичского района" | 633 | 633 | апр.25 | авг.25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Десюкевича Ляховичского района" | 299 | 299 | май.25 | авг.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | 5 456 | 5 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |